# 项目实施报价单

费对账与计费争议 · AI 数智系统建设

| 报价编号： | 【QUOTE-2026-FY001】 |
| --- | --- |
| 报价单位： | 【乙方公司名称 / 盖章】 |
| 客户单位： | 【甲方公司名称】 |
| 报价日期： | 2026 年 10 月 23 日 |
| 有效期： | 自报价之日起 30 个自然日 |
| 项目周期： | 约 4–6 个月（含试点验证） |

# 一、项目背景与建设目标

依据《东航陆运·业务需求发现报告》六位访谈口径梳理，当前运费对账存在「实际重量 / 体积重量 / 保底重量」口径混用、合同版本与时间口径不一致、跨系统状态无统一视图、争议处理周期长（平均 15 天）等问题，每月差异项约 1,200 个。本报价针对「费对账与计费争议 AI 数智系统」首期建设，目标为：差异项压降至 400 个/月、对账周期由 15 天降至 7 天、计费结果可重现率 100%、未授权扣费为零。

首期定位为只读建议与依据归集：AI 仅输出差异解释与计算过程，不自动付款或扣罚；合同变更与赔付不得由模型认定。本报价据此测算分项投入。

# 二、报价明细

说明：以下人天为参考测算口径，最终以双方确认的《需求规格说明书》为准；单价含直接人工，不含第三方软硬件采购。

| 序号 | 模块 / 服务 | 工作内容说明 | 工作量 | 单价 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目规划与计费规则梳理 | 需求调研、历史数据清洗、计费规则与合同口径（重量/版本/时间）梳理，法务深度参与 | 6 人天 | ¥2,000 | ¥12,000 |
| 2 | 计费规则引擎 | 结构化费率模型、一客一策、保底/封顶/阶梯/附加费计算、合同版本与时间口径自动校验 | 18 人天 | ¥2,500 | ¥45,000 |
| 3 | 自动对账与异常预警 | 理论账单自动生成、承运商账单比对、7 类异常（超收/漏收/单价偏离等）识别与预警 | 16 人天 | ¥2,500 | ¥40,000 |
| 4 | AI 差异解释与依据归集 | 差异明细 + 原始凭证 + 计算过程自动生成（只读建议，不自动扣罚），人工复核留痕 | 10 人天 | ¥2,500 | ¥25,000 |
| 5 | 可视化争议看板 + BI 驾驶舱 | 争议看板、责任判定逻辑、成本分析与供应链协同视图 | 8 人天 | ¥2,500 | ¥20,000 |
| 6 | 系统对接与集成 | TMS / 计费系统 / 财务 ERP 只读接口对接、统一状态视图与待刷新标记 | 6 人天 | ¥2,500 | ¥15,000 |
| 7 | 试点验证与培训交付 | 两家承运商历史回放 + 并行试点、规则复测、用户培训与操作手册 | 6 人天 | ¥2,000 | ¥12,000 |
| 8 | 项目管理与质保 | 项目经理统筹、上线后 3 个月质保与运维支持 | — | — | ¥11,000 |
| 合计（含税，6% 增值税） |  |  |  |  | ¥180,000 |

人民币大写：壹拾捌万元整。

# 三、实施周期与阶段

| 阶段 | 周期 | 主要交付物 |
| --- | --- | --- |
| 准备阶段 | 约 2 个月 | 历史数据清洗、计费规则与合同口径梳理（法务参与）、财务技能转型培训 |
| 试点阶段 | 约 2 个月 | 单业务线/单区域跑通「规则配置 → 自动计费 → 自动对账 → 在线确权 → 结算同步」闭环，两家承运商并行试点 |
| 推广阶段 | 约 1–2 个月 | 复制至仓储计费、跨境计费等多场景，叠加 BI 数据驾驶舱 |

# 四、验收标准（商务红线）

项目验收以两条硬线为准，缺一项不予通过：

1. 合规底线：两家承运商试点范围内，计费结果可重现率 100%、未授权扣费为零；合同变更与赔付不得由模型认定，争议金额须附计算过程。

2. 业务价值：差异项由每月 1,200 个压降至 400 个、对账周期由 15 天降至 7 天，且效果可归因至试点环节。

# 五、商务条款

1. 付款方式：签约付 30%、里程碑（试点上线）付 40%、验收付 25%、质保期满付 5%。

2. 报价不含：第三方软硬件采购、超出约定范围的定制开发、差旅费（实报实销）。

3. 知识产权：交付源码与文档归甲方所有，乙方保留通用组件著作权。

4. 本报价基于合成场景访谈与待验证假设，正式预算切分以需求规格确认后为准。

| 甲方（盖章）：________________ | 乙方（盖章）：________________ |
| --- | --- |
| 代表签字：________________ | 代表签字：________________ |
| 日期：______ 年 ___ 月 ___ 日 | 日期：______ 年 ___ 月 ___ 日 |