运费对账与计费系统 · 需求清单

一页纸版本 v0.1 ｜ 2026-10-30 ｜ 单法人 · 私有化 · 百万级月票量

一句话定位：以「业务自助配置的计费规则引擎 + 双源证据链 + 自动对账 + 受控争议处理」为核心，把运费对账从人算变成系统算；AI 只做差异解释与依据归集，人工确认后落账。

硬指标：差异项 1200→400 个/月；对账周期 15→7 天；计费结果可重现率 100%；未授权扣费为零。

## 一、目标与范围

范围运输运费对账（月结 / 票结 / 预付），单法人单组织；覆盖运单归集、重量与合同口径核验、计费、对账、争议、结算全链路。

不做不开票与税务（金税/红冲）、不做多租户与多法人、不替代财务总账与资金支付。

## 二、角色与权限（RBAC，单法人）

企业用户运单录入、对账专员、结算经理、合同审计、承运商结算代表；管理员负责规则配置、账期与权限配置、审计日志。

审批机制金额分级审批；合同审计可否决；调账与改单双人复核（四眼原则）。

留痕改单只追加不删除，操作可重建（业务编号 + 资料版本 + 事实引用 + 修改前后 + 签核人）。

## 三、核心流程（七步闭环）

① 归集GPS/北斗与电子回单双源采集，自动关联合同价目、称重单、附加费依据。

② 计费业务人员自助配置规则（阶梯/保底/封顶/附加费），账单绑定规则版本快照，支持按生效日期回溯。

③ 对账理论账单 vs 承运商账单自动比对，超收/漏收/单价偏离等异常自动预警。

④ 争议AI 生成差异明细 + 原始凭证 + 计算过程，仅作建议；口径冲突附双版本转审计。

⑤ 审批分级审批 + 双人复核，审计可否决，全节点留痕。

⑥ 结算结果写回财务 ERP，幂等落账并做补偿与一致性校验。

⑦ 自助扣费仅限确定性规则命中、低金额、可回滚场景；设阈值与白名单，事后强制复核。

## 四、数据与集成

双源仲裁GPS/北斗优先、电子回单校验；两源冲突进人工队列并标注置信度，不直接计费。

集成TMS / 计费系统 / 财务 ERP 读写打通；写回必须具备幂等键、失败补偿与对账差异回滚能力。

账期月结 / 票结 / 预付混合模型，支持多承运商合并账单、预付抵扣、应收应付双账核销。

数据资产规则版本库、原始凭证对象存储、不可变事件账本（支撑可重现与审计）。

## 五、非功能与部署

部署私有化单租户，离线升级、本地备份与灾备演练。

性能百万级票/月、近实时增量对账；分库分表 + 异步任务队列 + 列存做分析查询。

安全最小权限、字段脱敏、审计日志留存，敏感操作二次确认。

## 六、验收标准

两家承运商试点；可重现率 100%；未授权扣费为零（授权范围内的自助扣费须 100% 可回滚、可追溯）；差异项 1200→400/月；周期 15→7 天且效果可归因。

## 七、关键风险与架构取舍

取舍一私有化 + 百万级近实时：放弃云原生弹性，改为分库分表 + 异步队列，扩容靠纵向与分片。

取舍二可写回 ERP 与账本不可变冲突：写回走「先记账本、后异步落账、失败可补偿」，不做双写强一致。

取舍三自助扣费是最大合规风险：建议首期仅开放「固定金额 / 明确规则命中」两类，模型不参与扣费决策。

说明：本清单基于 10 项需求确认（1A 规则自助配置 / 2A+C 双源 / 3B 混合账期 / 4B 分级审批 / 5A+受控扣费 / 6B 私有化 / 7B 可写回 / 8A 单法人 / 9A 不开票 / 10B 百万级）。未明确项按行业默认值假设，需在需求规格书中确认。